**“安行”工作计划**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 开始时间 | 持续时间 | 结束时间 | 备注 |
| 需求分析 | 2018年5月23日 | 10天 | 2018年6月2日 | 通过调查问卷的方式，了解软件需要什么功能，完成那些操作。 |
| 概要设计 | 2018年6月13日 | 15天 | 2018年6月27日 | 系统的基本流程处理，系统的组织结构，模块划分，功能分配。 |
| 详细设计 | 2018年7月10日 | 10天 | 2018年7月20日 | 保证软件的需求完全分配给整个软件。 |
| 代码编写 | 2018年7月23日 | 14天 | 2018年8月5日 | 开始具体的编写程序程序工作，分别实现各模块的功能，从而实现整个软件的完整功能。 |
| 软件测试 | 2018年8月6日 | 4 | 2018年8月10日 | 对软件的每个功能都进行详细的测试找出错误，进而完善整个软件。 |